SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

- Tryb udzielenia zamówienia.

    - Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert , zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.

    - Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta winna 
obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców. Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzonego na druku stanowiącym

Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia.

    - Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego  typu WOK-D3 przy szybie „Zbigniew” dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

- Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono  
w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Termin wykonania zamówienia.

            - Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2016 r.

- Warunki gwarancji:

    - Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty zakończenia realizacji zadania.

    - Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji zawarto w  Załączniku Nr 1 do SIWZ.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, to znaczy:

- są producentem łopatek laminatowych lub posiadają autoryzację/certyfikat producenta łopatek    laminatowych na wykonanie montażu łopatek na wirniku wentylatora głównego typu WOK-D3

- posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

- Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, 
co najmniej jedną usługę odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia czyli wymianę łopat laminatowych i/lub przegląd okresowy i/lub remont wentylatora głównego typu WOK-D3,

- dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to znaczy:

  - co najmniej 1 osoba dozoru o specjalności energomechanicznej wraz z zatwierdzeniem OUG r,

  - co najmniej 2 osoby  posiadające uprawnienia do obsługi wentylatorów głównych

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień równoważnych dla ww. wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie    na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.

- Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik  nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, iż jest producentem łopatek laminatowych lub posiada autoryzację/certyfikat producenta łopatek laminatowych na wykonanie montażu łopatek na wirniku wentylatora głównego WOK-D3, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

- oryginał lub kopię poświadczoną przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem, autoryzację producenta łopatek laminatowych na wykonanie montażu łopatek na wirniku wentylatora głównego typu  WOK-D3,

- wykazu wykonanych / wykonywanych usług oraz dokumentów potwierdzających,  że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ;

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ;

- oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;

- oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, potwierdzające stan nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego  Załącznik  nr 2 do SIWZ;

- oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu, potwierdzające stan nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego  Załącznik  nr 2 do SIWZ;

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 składa dokument wystawiony w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określony w pkt 6 stosuje się odpowiednio.

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych - innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
w SIWZ, Zamawiający żąda również następujących dokumentów i oświadczeń:

- Oświadczenie Wykonawcy:

- że zna i będzie stosować obowiązujące normy, zarządzenia i akty prawne przy realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),

- Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Bobrek” Nr 15/2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty,

- dotyczące dokumentów wymaganych wraz z przedmiotem zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ,

- dokumenty i oświadczenia wymienione w cz. V Załącznika Nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość korzystania odpłatnie z usług świadczonych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

- Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.

- W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

    - pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,

    - dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

- W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający  może zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie o zapoznaniu się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

- oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.weglokokskraj.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 
do SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę w postępowaniu o  udzielenie zamówienia należy złożyć w jednym egzemplarzu wyłącznie  w formie pisemnej.

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz 
z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

- Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów 
i oświadczeń (załączników).

- Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

- Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.

- Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

- Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.

- Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe 
o firmie, jej działalność itp.) nie podlegają ocenie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.

- Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie  z Załącznikiem Nr 2 do  SIWZ.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 
z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy 
i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Warunki płatności.

  - Wymagany termin płatności wynosi 90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wyklucza się możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

- Wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%. Przez cenę netto przedmiotu zamówienia rozumie się wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (koszt zakupu, koszt dostawy, koszty leasingu, koszt serwisu gwarancyjnego, itp.).

  - Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje 
od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Warunki umowy.

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 
do 60 dni.

- Zasady składania oferty.

  - Oferta pisemna winna być złożona w zaklejonej kopercie w  następującym miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.  KWK Bobrek-Piekary

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Budynek księgowości, Dział Zamówień i  Przetargów -  I piętro, pok. nr 6

do dnia  04.10.2016r. do godz. 8:30

z dopiskiem:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia PRZZ/0662 pn. Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego typu WOK-D3 przy szybie „Zbigniew” dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

nie otwierać przed 04.10.2016r. godz.  9:00 ”

oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

- Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta powinna być zarejestrowana i przechowywana w warunkach zapewniającej jej stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

- W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez rozpatrzenia.

- Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzje 
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.

- Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

- Otwarcie ofert.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  04.10.2016r. o godz. 9:00  w miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. 
KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Dział Zamówień i  Przetargów -  I piętro, pok. nr 8

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, 
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- W części jawnej Komisja Przetargowa:

    - stwierdza ilość otrzymanych ofert,

    - otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,

    - podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.

- Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia    w części jawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub

osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

- Sposób komunikowania.

    - Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

      - Wykonawcy z Zamawiającym:

    - zapytania do SIWZ

  - pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

  - faksem na nr (+48) 32 718-11-75, i

  - drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

    - uzupełnianie dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i

- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

    - wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i

- faksem na nr (+48) 32 718-11-75,

    - pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

- faksem na nr (+48) 32 718-11-75,

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

      - Zamawiający z Wykonawcami:

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał wykonawcom:

    - pisemnie, lub,

    - faksem na numer wskazany w ofercie, lub

    - drogą elektroniczną:

  - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

  - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania 
na  stronie internetowej w profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

    - Osobami  udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są:

- Jarosław Witanowski   	–   tel. nr (+48) 32 718 15 48,

- Ewa Wrodarczyk 	            –   tel. nr (+48) 32 718 11 69.

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.

- Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

    - Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia    winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa    umieszcza na stronie internetowej.

- Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert   zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna w szczególności dotyczy kryteriów          oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa  umieszcza na stronie internetowej.

- Informacje dodatkowe.

    - Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

    - Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

    - Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:

  - nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,

  - złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 
w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

- Oświadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień uzupełnienia.

- Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba 
że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 2.

- Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

    - Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji 
na stronie www.weglokokskraj.pl.

    - Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

- Postanowienia końcowe.

    - Oferta nie podlega zwrotowi.

    - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

    - Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej.

    - Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem                                        w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1   -   Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik Nr 2   -   Formularz ofertowy,

- Załącznik Nr 3   -   Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń,

- Załącznik Nr 4   -   Wykaz wykonanych /wykonywanych usług, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,

- Załącznik Nr 5   -   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

6/	Załącznik Nr 6   -   Oświadczenie Wykonawcy,

7/	Załącznik Nr 7   -   Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,

8/	Załącznik Nr 8   -   Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania    podwykonawcom,

9/    Załącznik Nr 9   -    Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania    podwykonawcom,

10/  Załącznik Nr 10  -   Oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z odpłatnych usług świadczonych przez                      Zamawiającego,

Bytom, dnia 27.09.2016 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

- ZAKRES RZECZOWY:

Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego typu WOK-D3 przy szybie „Zbigniew” dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

- WYMAGANIA PRAWNE:

Przedmiot zamówienia  powinien spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:

  - ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981),

  - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),

  - Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Bobrek” Nr 15/2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty,

- WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA:

Zakres prac:

- Wymiana łopatek laminatowych wirnika wentylatora głównego typu WOK-D3 (łopatki posiada   Zamawiający).

- Przegląd układu smarowania wraz z wymianą oleju.

- Przegląd i uszczelnienie ułożyskowania.

- Przegląd oraz ocena stanu technicznego sprzęgła.

- Wyważanie dynamiczne układu wirującego.

- Uruchomienie i obserwacja 24 godzinna.

- Obowiązki Wykonawcy.

- Terminowe i rzetelne wywiązanie się z warunków umowy oraz wykonanie pełnego zakresu remontu.

- Zachowanie ładu i porządku w rejonie wykonywania prac.

- Wyznaczenie i oznakowanie rejonu prowadzenia prac dla zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

- Usługę należy wykonywać zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów, własnym sprzętem i narzędziami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi z zachowaniem należytej staranności oraz dbałością o interes Zamawiającego w czasie ich wykonywania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez osoby kierownictwa i dozoru posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, w tym wymagane zatwierdzenia (stwierdzenie kwalifikacji) OUG.

- Wykonawca sporządzi pełną dokumentację z przebiegu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy w trakcie remontu.

- Wykonawca przeprowadzi pod obserwacją 24 godzinny ruch próbny.

- Wykonawca zapewni całodobową dyspozycyjność serwisową w przypadku wystąpienia usterek 
w zakresie rzeczowym remontu w okresie obowiązywania gwarancji.

- Wykonawca potwierdzi protokołem odbioru zakończenie prac remontowych oraz każdorazowe wykonanie prac gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy obowiązujące w Zakładzie Górniczym i ponosi odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku zaniedbań w powyższym zakresie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje wynikające 
z ewentualnych roszczeń praw osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonywania usług.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swoich pracowników w niezbędne narzędzia 
do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i stosowania zasad zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów i urządzeń KWK „Bobrek - Piekary”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu usługi na podstawowych obiektach Kopalni zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami techniki.

- Wykonawca obłoży przyjęte do wykonania roboty w ruchu Kopalni własną załogą, kontrolę nad robotami powierzy zatrudnionym u Wykonawcy imiennie wyznaczonym osobom dozoru posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Osoby te są odpowiedzialne 
za wykonywanie przez Wykonawcę wszystkich robót oraz eksploatację zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technologiami oraz zasadami bezpieczeństwa. Wykaz osób Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem działalności. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach w składzie osób Dozoru zatrudnionych 
u Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stanowiskowych instrukcji pracy i technologii wykonywania prac.

- Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na obsługiwanym terenie i składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich zauważonych awarii, usterek w majątku Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ewidencji osób przebywających

na terenie Kopalni oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.

- Odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania niezgodnie z obowiązującymi przepisami maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy, ponosi Wykonawca.

- O każdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, które spowodowało 
lub mogło spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalni Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Po zakończeniu miesiąca, Wykonawca przedłoży w Dziale BHP do dnia l-go następnego miesiąca, pisemne sprawozdanie z zaistniałych wypadków przy pracy łącznie z określonymi wnioskami profilaktycznymi wynikłymi po zbadaniu ich przyczyn i okoliczności.

- W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyn i okoliczności wypadku sporządza służba BHP Wykonawcy przy współudziale BHP Zamawiającego.

- W przypadku powstania przy wykonywaniu robót stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa Ruchu Kopalni, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za okresowe szkolenie swoich pracowników w zakresie BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi pełną odpowiedzialność 
za następstwa wypadków własnych pracowników powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny obsługiwanych urządzeń. Zapewni stałą bieżącą sprawność techniczno – ruchową powierzonych maszyn i urządzeń oraz związaną z nimi infrastrukturą będącą własnością Zamawiającego, w tym wykonywanie bieżących napraw eksploatacyjnych maszyn i urządzeń.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kart oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, na których zatrudnieni są jego pracownicy przy wykonywaniu usługi na rzecz KWK „Bobrek - Piekary”. Karty te przedstawione zostaną każdorazowo na żądanie działu BHP. Z kartą oceny ryzyka zawodowego pracownicy Wykonawcy muszą być zapoznani za potwierdzeniem.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników przez jednostkę organizacyjną, z którą kopalnia ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych m.in. w zakresie:

- obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego,

- występujących zagrożeń,

- porządku i dyscypliny pracy,

- zasad łączności i alarmowania,

- znajomości rejonu prac,

- zgłaszania wypadków i zagrożeń.

Przeszkolenie zostanie przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, stosownie 
do obowiązujących przepisów i do udostępniania jej do wglądu na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć załogę w odzież, obuwie, środki lub sprzęt ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odzież, obuwie, środki i sprzęt ochrony indywidualnej winne posiadać:

- oznakowanie znakiem CE,

- deklarację zgodności WE wystawioną przez producenta danego wyrobu lub upoważnionego przedstawiciela wg obowiązujących przepisów prawa,

- instrukcję użytkowania dostarczoną wraz z wyrobem.

Ww. wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki powstałe wyniku zaniedbań w powyższym zakresie.

- Wykonawca oświadczy, że zna i będzie stosować obowiązujące normy, zarządzenia i akty prawne przy realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),

- Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Bobrek” Nr 15/2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty.

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili prawo kontroli wykonywanych robót.

- Zamawiający zapewni odpłatnie przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie 
i na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn.zm) ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń naturalnych, energomechanicznych, pożarowych. Ponadto przeszkolenie obejmować będzie występujące   w Kopalni zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawianiu, postanowienia Regulaminu Pracy obowiązującego w Kopalni, w tym zasady łączności, alarmowania  i zgłaszania wypadków.

- Zamawiający wyznaczy imiennie osobę Dozoru pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru i Koordynatora odpowiedzialnego za stały nadzór nad wszystkimi usługami wykonywanymi przez Wykonawcę.

- W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy na terenie Kopalni, do czasu przejęcia dochodzenia przez służby BHP Wykonawcy, Inwestor zobowiązany jest zapewnić:

- niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

- zabezpieczenie miejsca wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy protokolarnie przekazanym Wykonawcy,

- udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

Powyższa procedura w koniecznym zakresie dotyczyć będzie również pracowników Wykonawcy  wymagających nagłej interwencji medycznej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy potwierdzenie wykonania prac określonych w Protokole wykonania usługi oraz udział w odbiorze protokolarnym.

- Wskazanie miejsca wykonywania usług, przekazanie frontu robót, udostępnienie Wykonawcy obiektów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, itp.

- Nadzór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę będzie pełniony zgodnie ze schematem organizacyjnym, zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

- Przyjęcie zleconych do wykonania robót będzie odbywać się na podstawie protokołu przekazania.

- Dla umożliwienia wykonania robót Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:

- objęcie kontrolą i ewidencją rejestracji czasu pracy załogi Wykonawcy w sposób i w trybie przyjętym jak dla własnych pracowników– odpłatnie,

- korzystanie z łaźni przez załogę Wykonawcy – odpłatnie,

- korzystanie z wszelkich kopalnianych urządzeń służby zdrowia jak: punktu opatrunkowego, transportu sanitarnego sprzętem Zamawiającego za pośrednictwem kopalni na powierzchni oraz obsługę sanitariuszy na równi z własnymi,

- kontrolę nad robotami Wykonawcy na zasadach jak w stosunku do robót własnych służbami Zamawiającego za pośrednictwem kopalni, których Wykonawca nie posiada w swoim schemacie organizacyjnym.

Za świadczenie powyższych usług Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie  z obowiązującymi cenami w czasie obowiązywania umowy. Cennik usług stanowić będzie Załącznik nr 2 do umowy.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do odpłatnego, na warunkach określonych odrębnymi umowami:

- udostępnienia pomieszczeń biurowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego,

- dostarczenia dla tych pomieszczeń mediów – energii elektrycznej.

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO:

  - Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: [min] 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania.

- Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 12 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.

- W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.

- Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.

- Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich usterek i awarii powstałych na skutek nieprawidłowego, nierzetelnego wykonanie prac przez pracowników Wykonawcy objętych przedmiotem zadania, zgodnie z SIWZ.

- Przyjęcie lub odbiór robót stanowiących przedmiot umowy w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu zadania określonego przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia, nie dopełni obowiązków wynikających z treści ustęp 1, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania nieprawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy:

1)  jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania

określone przez Zamawiającego,

2)  jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,

3)  jest zgodny z obowiązującymi  przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.

- WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

  - kserokopie zatwierdzenia osoby  dozoru przez OUG oraz uprawnienia do obsługi wentylatorów głównych pracowników Wykonawcy,

  - oryginał lub kopię poświadczoną przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem, autoryzację producenta łopatek laminatowych na wykonanie montażu łopatek na wirniku wentylatora głównego typu WOK-D3 (dotyczy Wykonawcy nie będącego producentem łopatek). ,

- WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

  - Przy pierwszej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:

- Projekt organizacji robót ,

- technologia wykonywania robót zatwierdzona przez KRZG,

- szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego KWK „Bobrek - Piekary”, a Wykonawcą w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy i koordynacji prac zatwierdzony przez KRZG,

- schemat organizacyjny, określający wzajemną podległość Wykonawcy i Zamawiającego,  zatwierdzony przez KRZG,

- wykaz osób kierownictwa i dozoru odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia.

- szczegółowy zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz uprawnień osób kierownictwa 
i dozoru Wykonawcy.

- badania okresowe  pracowników oraz dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

- karty oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy wraz z listą osób zapoznanych,

- szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy na terenie zakładu górniczego przez przykopalniany ośrodek szkoleniowy.

- wykaz posiadanych uprawnień i upoważnień wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

- wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującymi instrukcjami,

- wykaz pracowników wykonujących prace na terenie zakładu górniczego zawierający następujące dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres.

- oświadczenie o znajomości Dokumentu Bezpieczeństwa oraz Planu Ruchu w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

  - Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):

    - Oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową i dokumentacją techniczną,

    - Dziennik budowy,

    - Świadectwo gwarancji,

    - Inne dokumenty wymagane do odbioru technicznego i końcowego zadania np.:

  - protokół odbioru końcowego z zaleceniami do następnego remontu,

  - protokół z przeprowadzenia pod obserwacją 24 godzinnego ruchu próbnego.

.

- INNE:

- Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z zakresem robót oraz istniejącymi warunkami techniczno - organizacyjnymi obowiązującymi w KWK „Bobrek - Piekary" przy robotach wykonywanych w ruchu zakładu górniczego przez obce podmioty gospodarcze.

- Wykonawca może wystąpić do kierownika ruchu zakładu górniczego o zgodę na wejście na teren zakładu w celu zapoznania się z rejonem prac, będącym przedmiotem zamówienia.

- Po uzyskaniu zgody, Zamawiający umożliwi wizję lokalną rejonu prac, będącego przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym (z trzydniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu, kontakt telefoniczny: Jarosław Witanowski tel. 32 718 15 48, j.witanowski@weglokokskraj.pl.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr sprawy PRZZ/0662

FORMULARZ OFERTOWY

.........................................			    Data, ...............

OFERTA

| Dane Wykonawcy | Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik | Wykonawca składający ofertę wspólną – członek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną |  |  |  |  |  |
| Siedziba Wykonawcy (adres): |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu |  |  |  |  |  |
| Nr fax-u |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |
| REGON |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu |  |  |  |  |  |

Do:  WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

KWK Bobrek-Piekary

ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn.

Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego 
typu WOK-D3 przy szybie „Zbigniew” dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego przewietrzania typu WOK-D3 przy szybie „Zbigniew” dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek |  | ..............% |  |

- Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

- podałem cenę ofertową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,

- oferuję termin płatności, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie 
z wymaganiami SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ 
w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy,

- zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia bez zastrzeżeń,

- zapoznałem się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.weglokokskraj.pl  oraz, że w przypadku zawarcia umowy zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją,

- zapoznałem się z wyciągiem „Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

- spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:

      - nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne,

      - zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      - nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości,

      - jestem w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia,

- jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):				nr strony w ofercie

- ________________________________				________________

- ________________________________				________________

- ________________________________				________________

..................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Miejscowość: ___________________________________, dnia _____________________

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: ____________________________________

Adres siedziby: 	_______________________________________________________

_______________________________________________________

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Dotyczy: ________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania)

______________________________________________ nr sprawy: ________________

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |

Oświadczamy, że jesteśmy producentem / posiadamy autoryzację /certyfikat producenta* łopatek laminatowych na wykonanie montażu łopatek na wirniku wentylatora głównego typu WOK-D3.

* - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
                                                                         do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia netto zł (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) | Data wykonania (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Inwestora | Podmiot wykonujący zamówienie* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału) | Nr strony w ofercie zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie roboty budowlanej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie usługi zostały wykonane należycie  lub są wykonywane należycie,

- W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

......................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
				do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................

Adres Wykonawcy: .........................................................................................................

| L.p. | Wymagania Zamawiającego w zakresie ilości osób o wymaganych uprawnieniach/ kwalifikacjach | Informacje Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu |  |  | Podmiot udostępniający zasoby* (w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Imię i nazwisko | Nr dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia/ kwalifikacje** | Zakres czynności jakie zostaną powierzone do wykonania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | osoby dozoru o specjalności energomechanicznej wraz z zatwierdzeniem OUG – co najmniej jedna osoba. |  |  |  |  |
| 2 | pracownik posiadający uprawnienia do obsługi wentylatorów głównych – co najmniej dwie osoby, |  |  |  |  |

*   W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w dyspozycji innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

**  W załączeniu do wykazu należy przedstawić oryginały lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających, że te osoby posiadają wymagane uprawnienia lub kwalifikacje.

......................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
                                                           do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 6  do SIWZ

Miejscowość __________________	                                                       	Data ____________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

dotyczące dokumentów wymaganych wraz z przedmiotem zamówienia

____________________________________________

________________________________________

Oświadczam, że:

- znam i będę stosował obowiązujące normy, zarządzenia i akty prawne przy realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),

- Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK Bobrek Nr 15/2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty,

- wraz z wykonaniem przedmiotu umowy zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

  - Przy pierwszej usłudze:

- Projekt organizacji robót ,

- technologia wykonywania robót zatwierdzona przez KRZG,

- szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego KWK „Bobrek - Piekary”, a Wykonawcą w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy i koordynacji prac zatwierdzony przez KRZG,

- schemat organizacyjny, określający wzajemną podległość Wykonawcy i Zamawiającego,  zatwierdzony przez KRZG,

- wykaz osób kierownictwa i dozoru odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia.

- szczegółowy zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz uprawnień osób kierownictwa i dozoru Wykonawcy.

- badania okresowe  pracowników oraz dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

- karty oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy wraz z listą osób zapoznanych,

- szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy na terenie zakładu górniczego przez przykopalniany ośrodek szkoleniowy.

- wykaz posiadanych uprawnień i upoważnień wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

- wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującymi instrukcjami,

- wykaz pracowników wykonujących prace na terenie zakładu górniczego zawierający następujące dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres.

- oświadczenie o znajomości Dokumentu Bezpieczeństwa oraz Planu Ruchu w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

  - Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):

    - Oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową i dokumentacją techniczną,

    - Dziennik budowy,

    - Świadectwo gwarancji,

    - Inne dokumenty wymagane do odbioru technicznego i końcowego zadania np.:

  - protokół odbioru końcowego z zaleceniami do następnego remontu,

  - protokół z przeprowadzenia pod obserwacją 24 godzinnego ruchu próbnego.

......................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
			do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

______________	                                                         	                    _____________	   Miejscowość							                    Data

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

-----------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 
SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

...............................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

| Lp. | Zakres czynności, które zostaną powierzone podwykonawcy | % udział w zamówieniu |
| --- | --- | --- |

................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

- § 1. Podstawa zawarcia umowy

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

- Protokół końcowy z postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzający wynik z postępowania               o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn. Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego typu WOK-D3 przy szybie „Zbigniew” dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek – nr sprawy PRZZ/0662

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).

- Oferta złożona  przez Wykonawcę.

§ 2. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego typu WOK-D3 przy szybie „Zbigniew” dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

- KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę.

- Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym 
w ofercie Wykonawcy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty 
i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- § 3. Cena i warunki płatności

- Wartość umowy nie przekroczy:

- wartość netto   .......................  zł, (słownie: .........................................),

- stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.

- W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.

- Po całkowitej realizacji usługi/roboty, podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług/robót będzie sporządzony przez Wykonawcę Protokół odbioru wykonanej usługi/roboty  podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Protokół musi być podpisany nie później niż w pierwszym dniu roboczym miesiąca następnego 
po miesiącu, w którym wykonano usługę/robotę.

- Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

- W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne ( w tym związane 
z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

- Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - 
w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.

- Wykonawca wraz z fakturą dostarczy dokument potwierdzający realizację usługi / dostawy / roboty (tj. protokoły odbioru robót częściowych lub końcowych, wezwań, zleceń – nawet w formie kserokopii).

- Fakturę należy wystawić na adres :

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek

i przesłać na powyższy adres.

- Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez konieczności składania swojego podpisu.

- Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).

- Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.

- Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem  zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez  pisemnej zgody Zamawiającego

§ 4. Termin realizacji umowy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2016 r.

§ 5. Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy

- Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy.

- Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę określa Załącznik nr 2 do Umowy.

- § 6. Nadzór i koordynacja

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających z niniejszej umowy są:

……………..………………………….….… tel. ………………………………………..

……………..…………………………..…… tel. ………………………………………..

- Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających 
z niniejszej umowy są:

…………………………………………….… tel. ……………………………..…………

…………………………………………….… tel. ………………………………..………

- Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie               w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony umowy.

§ 7. Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście / za pośrednictwem podwykonawcy
* ( niepotrzebne skreślić).

- Wykonawca będzie osobiście wykonywał przedmiot zamówienia, z wyłączeniem zakresu:
1)  ……………………………………………………………………………………………………

który zostanie wykonany przez podwykonawcę:

………………………………………………………………………………….. (dalej jako: „Podwykonawca”)

- Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowienia dotyczące obowiązków związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie Wykonawcy stosuje się do pracowników/ osób występujących  u Podwykonawcy.

- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający może zgłosić uwagi do umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od jej przedstawienia.

- Wykonawca obowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres Podwykonawcy, zakres prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentów, świadectw uprawnień, jeżeli takie są wymagane przy realizacji zamówienia, na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy do prac.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu prac, 
w szczególności jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość iż:

            - Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,

            - Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej niegwarantującej należytego wykonania powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów),

            - Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego 
lub spowodowania zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepisy ust. 2 - 6 w tym przypadku stosuje się odpowiednio.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami.

§ 8. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy

- Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu 
do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej  w zwłoce.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz)  w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy,

- utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności      objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu  wypowiedzenia wynoszącego 30 dni w przypadku:

  - ograniczenia produkcji skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane,

  - zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub z innych obiektywnych przyczyn,

  - niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy.

- Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 9. Kary umowne

    - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości  10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy,

- w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 4 niniejszej umowy do 10 dnia włącznie,

- w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony w § 4 niniejszej umowy,

- w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt 2 i 3, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru,

- w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego 
w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,

- w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy za nieusunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca może naliczyć  Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości  10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 8 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy) ust. 4 i 5.

- Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10.  Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 11. Siła wyższa

- Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

- udokumentowane ujawnienie zmian geologicznych w eksploatacji pokładów w KWK Bobrek -Piekary Ruch Piekary.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy.

- Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 12. Ochrona danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych (udostępnionych) danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia upoważniające do przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników wyznaczonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami i obowiązkami dotyczącymi ochrony danych oraz odpowiedzialnością w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane osobowe będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy, są własnością Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje  się do przekazania do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. po zakończeniu umowy wszystkich dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Zamawiającego.

§ 13. Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, definiowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego 
po rozwiązaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne                            w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane 
do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego 
nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika 
to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji,

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14. Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. 
o ochronie informacji niejawnych  (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z póżn.zm.).

§ 15. Zasady etyki

- Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności 
do zachowań, które mogą prowadzić do:

- popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października  2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary                          ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1212)

- popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

- Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub umową.

§ 16. Badania kontrolne (audyt)

- W trakcie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie                      i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć  w szczególności:

      - warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z zapisami umownymi,

      - kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

      - zgodności realizacji umowy z jej postanowieniami,

      - posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.

- Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku                       z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Ilość audytów w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć 2 na rok kalendarzowy obowiązywania umowy.

- Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu                            z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;

      - Powiadomienie o audycie winno zawierać:

- 	wskazanie zakresu audytu,

- 	proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

- 	inne informacje (np. miejsce audytu);

      - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;

      - w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni  roboczych 
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

-  	uwzględnienie ich albo

-  	poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

      - Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:

- 	Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

- 	Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;

-	Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

      - w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym 
niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie / prowadzenie / zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień 
w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony 
do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych 
od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia   o odstąpieniu następuje 
na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany 
do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług 
i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie 
za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy / roboty budowlane / usługi. Odstąpienie 
od umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie / nienależyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonanej części umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.

- Cena określona w umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

- Wyniki audytu zatwierdzone przez Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z  o. o. zostaną przekazane Wykonawcy.

- Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- § 17. Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z  zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę 
z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego 
od realizacji umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca wyraża zgodę na zaciąganie o nim informacji w sądzie i innych organach administracyjnych, których wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

- Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy

Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień,

które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego typu WOK-D3 przy szybie „Zbigniew” dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

- Lokalizacja miejsca wykonywania usług:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary 
Ruch Bobrek – ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.

- WYMAGANIA PRAWNE:

Przedmiot zamówienia  powinien spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:

  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981),

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),

  - Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Bobrek” Nr 15/2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty,

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:

- Wymiana łopatek laminatowych wirnika wentylatora głównego typu WOK-D3 (łopatki posiada Zamawiający).

- Przegląd układu smarowania wraz z wymianą oleju.

- Przegląd i uszczelnienie ułożyskowania.

- Przegląd oraz ocena stanu technicznego sprzęgła.

- Wyważanie dynamiczne układu wirującego.

- Uruchomienie i obserwacja 24 godzinna.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Terminowe i rzetelne wywiązanie się z warunków umowy oraz wykonanie pełnego zakresu remontu.

- Zachowanie ładu i porządku w rejonie wykonywania prac.

- Wyznaczenie i oznakowanie rejonu prowadzenia prac dla zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

- Usługę należy wykonywać zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów, własnym sprzętem i narzędziami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi z zachowaniem należytej staranności oraz dbałością o interes Zamawiającego w czasie ich wykonywania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez osoby kierownictwa i dozoru posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, w tym wymagane zatwierdzenia (stwierdzenie kwalifikacji) OUG.

- Wykonawca sporządzi pełną dokumentację z przebiegu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy w trakcie remontu.

- Wykonawca przeprowadzi pod obserwacją 24 godzinny ruch próbny.

- Wykonawca zapewni całodobową dyspozycyjność serwisową w przypadku wystąpienia usterek 
w zakresie rzeczowym remontu w okresie obowiązywania gwarancji.

- Wykonawca potwierdzi protokołem odbioru zakończenie prac remontowych oraz każdorazowe wykonanie prac gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy obowiązujące w Zakładzie Górniczym i ponosi odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku zaniedbań w powyższym zakresie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje wynikające 
z ewentualnych roszczeń praw osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonywania usług.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swoich pracowników w niezbędne narzędzia 
do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i stosowania zasad zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów i urządzeń KWK „Bobrek - Piekary”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu usługi na podstawowych obiektach Kopalni zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami techniki.

- Wykonawca obłoży przyjęte do wykonania roboty w ruchu Kopalni własną załogą, kontrolę nad robotami powierzy zatrudnionym u Wykonawcy imiennie wyznaczonym osobom dozoru posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Osoby te są odpowiedzialne 
za wykonywanie przez Wykonawcę wszystkich robót oraz eksploatację zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technologiami oraz zasadami bezpieczeństwa. Wykaz osób Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem działalności. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach w składzie osób Dozoru zatrudnionych 
u Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stanowiskowych instrukcji pracy i technologii wykonywania prac.

- Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na obsługiwanym terenie i składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich zauważonych awarii, usterek w majątku Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ewidencji osób przebywających

na terenie Kopalni oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.

- Odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania niezgodnie z obowiązującymi przepisami maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy, ponosi Wykonawca.

- O każdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, które spowodowało 
lub mogło spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalni Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Po zakończeniu miesiąca, Wykonawca przedłoży w Dziale BHP do dnia l-go następnego miesiąca, pisemne sprawozdanie z zaistniałych wypadków przy pracy łącznie z określonymi wnioskami profilaktycznymi wynikłymi po zbadaniu ich przyczyn i okoliczności.

- W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyn i okoliczności wypadku sporządza służba BHP Wykonawcy przy współudziale BHP Zamawiającego.

- W przypadku powstania przy wykonywaniu robót stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa Ruchu Kopalni, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za okresowe szkolenie swoich pracowników w zakresie BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi pełną odpowiedzialność 
za następstwa wypadków własnych pracowników powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny obsługiwanych urządzeń. Zapewni stałą bieżącą sprawność techniczno – ruchową powierzonych maszyn i urządzeń oraz związaną z nimi infrastrukturą będącą własnością Zamawiającego, w tym wykonywanie bieżących napraw eksploatacyjnych maszyn i urządzeń.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kart oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, na których zatrudnieni są jego pracownicy przy wykonywaniu usługi na rzecz KWK „Bobrek - Piekary”. Karty te przedstawione zostaną każdorazowo na żądanie działu BHP. Z kartą oceny ryzyka zawodowego pracownicy Wykonawcy muszą być zapoznani za potwierdzeniem.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników przez jednostkę organizacyjną, z którą kopalnia ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych m.in. w zakresie:

- obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego,

- występujących zagrożeń,

- porządku i dyscypliny pracy,

- zasad łączności i alarmowania,

- znajomości rejonu prac,

- zgłaszania wypadków i zagrożeń.

Przeszkolenie zostanie przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, stosownie 
do obowiązujących przepisów i do udostępniania jej do wglądu na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć załogę w odzież, obuwie, środki lub sprzęt ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odzież, obuwie, środki i sprzęt ochrony indywidualnej winne posiadać:

- oznakowanie znakiem CE,

- deklarację zgodności WE wystawioną przez producenta danego wyrobu lub upoważnionego przedstawiciela wg obowiązujących przepisów prawa,

- instrukcję użytkowania dostarczoną wraz z wyrobem.

Ww. wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki powstałe wyniku zaniedbań w powyższym zakresie.

- Wykonawca oświadczy, że zna i będzie stosować obowiązujące normy, zarządzenia i akty prawne przy realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),

- Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Bobrek” Nr 15/2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty.

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili prawo kontroli wykonywanych robót.

- Zamawiający zapewni odpłatnie przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie 
i na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn.zm) ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń naturalnych, energomechanicznych, pożarowych. Ponadto przeszkolenie obejmować będzie występujące   w Kopalni zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawianiu, postanowienia Regulaminu Pracy obowiązującego w Kopalni, w tym zasady łączności, alarmowania  i zgłaszania wypadków.

- Zamawiający wyznaczy imiennie osobę Dozoru pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru i Koordynatora odpowiedzialnego za stały nadzór nad wszystkimi usługami wykonywanymi przez Wykonawcę.

- W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy na terenie Kopalni, do czasu przejęcia dochodzenia przez służby BHP Wykonawcy, Inwestor zobowiązany jest zapewnić:

- niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

- zabezpieczenie miejsca wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy protokolarnie przekazanym Wykonawcy,

- udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

Powyższa procedura w koniecznym zakresie dotyczyć będzie również pracowników Wykonawcy  wymagających nagłej interwencji medycznej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy potwierdzenie wykonania prac określonych w Protokole wykonania usługi oraz udział w odbiorze protokolarnym.

- Wskazanie miejsca wykonywania usług, przekazanie frontu robót, udostępnienie Wykonawcy obiektów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, itp.

- Nadzór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę będzie pełniony zgodnie ze schematem organizacyjnym, zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

- Przyjęcie zleconych do wykonania robót będzie odbywać się na podstawie protokołu przekazania.

- Dla umożliwienia wykonania robót Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:

- objęcie kontrolą i ewidencją rejestracji czasu pracy załogi Wykonawcy w sposób i w trybie przyjętym jak dla własnych pracowników– odpłatnie,

- korzystanie z łaźni przez załogę Wykonawcy – odpłatnie,

- korzystanie z wszelkich kopalnianych urządzeń służby zdrowia jak: punktu opatrunkowego, transportu sanitarnego sprzętem Zamawiającego za pośrednictwem kopalni na powierzchni oraz obsługę sanitariuszy na równi z własnymi,

- kontrolę nad robotami Wykonawcy na zasadach jak w stosunku do robót własnych służbami Zamawiającego za pośrednictwem kopalni, których Wykonawca nie posiada w swoim schemacie organizacyjnym.

Za świadczenie powyższych usług Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie  z obowiązującymi cenami w czasie obowiązywania umowy. Cennik usług stanowić będzie Załącznik nr 2 do umowy.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do odpłatnego, na warunkach określonych odrębnymi umowami:

- udostępnienia pomieszczeń biurowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego,

- dostarczenia dla tych pomieszczeń mediów – energii elektrycznej.

- Realizacja przedmiotu zamówienia:

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

            - Przy pierwszej usłudze:

            - Projekt organizacji robót ,

            - technologia wykonywania robót zatwierdzona przez KRZG,

            - szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego KWK „Bobrek - Piekary”, a Wykonawcą w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy i koordynacji prac zatwierdzony przez KRZG,

            - schemat organizacyjny, określający wzajemną podległość Wykonawcy i Zamawiającego,  zatwierdzony przez KRZG,

            - wykaz osób kierownictwa i dozoru odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia.

            - szczegółowy zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz uprawnień osób kierownictwa i dozoru Wykonawcy.

            - badania okresowe  pracowników oraz dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

            - karty oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy wraz z listą osób zapoznanych,

            - szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy na terenie zakładu górniczego przez przykopalniany ośrodek szkoleniowy.

            - wykaz posiadanych uprawnień i upoważnień wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

            - wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującymi instrukcjami,

            - wykaz pracowników wykonujących prace na terenie zakładu górniczego zawierający następujące dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres.

            - oświadczenie o znajomości Dokumentu Bezpieczeństwa oraz Planu Ruchu w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

- Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):

            - Oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową i dokumentacją techniczną,

            - Dziennik budowy,

            - Świadectwo gwarancji,

            - Inne dokumenty wymagane do odbioru technicznego i końcowego zadania np.:

- protokół odbioru końcowego z zaleceniami do następnego remontu,

- protokół z przeprowadzenia pod obserwacją 24 godzinnego ruchu próbnego.

.

- Gwarancja i warunki odszkodowania:

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: [min] 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania.

- Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 12 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.

- W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.

- Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.

- Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich usterek i awarii powstałych na skutek nieprawidłowego, nierzetelnego wykonanie prac przez pracowników Wykonawcy objętych przedmiotem zadania, zgodnie z SIWZ.

- Przyjęcie lub odbiór robót stanowiących przedmiot umowy w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu zadania określonego przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia, nie dopełni obowiązków wynikających z treści ustęp 1, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania nieprawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy:

  - jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego,

- jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,

- jest zgodny z obowiązującymi  przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.

Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień,

które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

ODPŁATNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ WYKONAWCY                          W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający będzie odpłatnie świadczył na rzecz Wykonawcy usługi związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie świadczył następujące usługi:

| Lp. | Wyszczególnienie | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja czasu pracy |  |  |
| 2 | Koszt karty RCP zwykła/okuta* |  |  |
| 3 | Korzystanie z łaźni |  |  |
| 4 | Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy |  |  |
| 5 | Szkolenie BHP |  |  |
| 6 | Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych |  |  |
|  | Inne (wskazać jakie): |  |  |
| 7 | …………………………… |  |  |
| 8 | …………………………… |  |  |

- Podstawą do obciążenia za wskazane powyżej przez Wykonawcę usługi będzie miesięczny protokół sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający każdorazowo zakres świadczonych usług. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego.

- Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz właściwego przeszkolenia pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, przed rozpoczęciem robót, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są odbyć szkolenie bhp w zakresie:

- obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego;

- występujących zagrożeń;

- porządku i dyscypliny pracy;

- zasad łączności i alarmowania;

- znajomości rejonu prac;

- sposobu zgłoszenia wypadków.

- Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową, 
z którą Zamawiający  ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych.

- Opłata za korzystanie z wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennikiem:

| Lp. | Rodzaj Usługi | Wartość jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja czasu pracy | 1,50 zł/dn. |
| 2 | Koszt karty RCP zwykła/okuta | 23,00 / 30,00 zł/szt. |
| 3 | Korzystanie z łaźni | 12,00 zł/dn. |
| 4 | Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy | 7,70 zł/dn. |
| 5 | Szkolenie BHP1-5 osób/grupa pow. 5 os. | 70,00 /50,00 zł/os. |
| 6 | Pranie, szycie oraz suszenie ubrań roboczych | 2,70 zł/kg |
|  | Inne (wskazać jakie): |  |
| 7 | …………….. |  |

- Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

- Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie o zmianach wysokości stawek, a tym samym o wysokości ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do umowy.

- Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego w okresach miesięcznych z terminem płatności 
60 dni od daty wystawienia faktury.

- Datą zapłaty należności jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia 
w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

*    Koszt związany z wydaniem karty RCP w kwocie 23 zł bądź 30 zł naliczany będzie w momencie gdy Wykonawca   świadczący/realizujący poszczególne usługi zagubi kartę, zniszczy ją bądź też karta utraci swoją funkcjonalność i to zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

Załącznik nr 10 do SIWZ

Miejscowość __________________					Data ______________

PEŁNA NAZWA PODMIOTU

-----------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

będę korzystać z następujących odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego:

| Wyszczególnienie | TAK | NIE | Cena netto zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestracja czasu pracy |  |  | 1,50 zł/dn. |
| Koszt karty RCP zwykła |  |  | 23,00 zł/szt |
| Koszt karty RCP okuta |  |  | 30,00 zł/szt |
| Korzystanie z łaźni |  |  | 12,00 zł/dn. |
| Korzystanie z lampowni, pochłaniaczy |  |  | 7,70 zł/dn. |
| Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os. |  |  | 70,00 / 50 zł/os |
| Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych |  |  | 2,70 zł/kg |
| Najem pomieszczeń magazynowych |  |  | 7,00 zł/m2 |
| Najem pomieszczeń socjalno-bytowych |  |  | 9,00 zł/m2 |
| Najem pomieszczeń biurowych i usługowych |  |  | 12,00 zł/m2 |
| Odpady komunalne – opłata miesięczna |  |  | 14,00 zł/os. |
| Wod - kan |  |  | 13,50 zł/m3 |
| Energia elektryczna |  |  | 0,40 zł/kWh |
| Energia cieplna |  |  | 3,30 zł/m2 |
| Korzystanie z telefonów |  |  | Wg. cennika ZIT |
| Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych |  |  | 0,30 zł/m2 |
| Inne (wskazać jakie) |  |  |  |
| …………………………… |  |  |  |

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy.

...................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu*)

Uwagi:

*    niepotrzebne skreślić

**  Koszt związany z wydaniem karty RCP w kwocie 23 zł bądź 30 zł naliczany będzie w momencie gdy Wykonawca    świadczący/realizujący poszczególne usługi zagubi kartę, zniszczy ją bądź też karta utraci swoją funkcjonalność i to zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu

Do oferty załączyć oryginał oświadczenia.